软

件

文

档

审

计

报

告

学号： 201922172014406

姓名： 杨鹏

专业： 软件工程

# 软件文档审计报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基于Android的即时通讯工具 | 项目标识 | 0 |
| 审计人 | 杨鹏 | 审计对象 | 需求说明书，项目计划书，项目设计说明书 |
| 审计时间 | 5.19 | 审计次数 | 3 |
| 审计主题 | 需求，项目计划，项目设计 | | |
| 审计项与结论 | | | |
| 审计要素 | 审计结果 | | |
| 需求是否合理 | 需求合理 | | |
| 需求描述是否清晰 | 需求描述时存在描述不清晰的情况存在歧义问题，在修改后克服了这个问题 | | |
| 需求描述是否详细 | 某些需求的描述不够详细，对这些需求的描述进行了完善 | | |
| 项目计划是否存在漏洞 | 项目计划没有进行项目设计的时间，对项目计划进行了修改，未影响项目交付日期 | | |
| 项目设计是否完善 | 完善 | | |
| 结论 | | | |
| 软件文档中存在问题，但是在进行修改之后都解决了这些问题，达到了完善的程度，可以进入下一阶段。 | | | |
| 审核意见 | | | |
| 审核通过，进入下一阶段  审核人：付自建  审核日期：5.22 | | | |